建设工程质量安全监督工作经费项目

支出部门评价报告

（2023年度）

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据中共南昌市委机构编制委员会关于市城乡建设局事业单位改革有关事项的批复（洪编发[2021]81号），我单位负责对南昌市范围内建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作、开展建设领域违法违规行为的综合执法及城区内新建、改建、扩建、房屋建筑和市政基础设施工程质量安全日常监督和行政执法等。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

对登记建筑工程进行日常和专项安全质量监督管理和行政执法；对建筑工程领域违法违规行为进行查处，督促参建各方履行工作职责。

（2）项目实施情况

建设工程质量安全监督工作经费项目属于经常性项目，实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。项目目标设定依据充分明确合理，项目建设符合相关行业的规定，项目实施过程中本项目实施均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立了相关管理制度有专人负责。

### 3.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

根据项目年度预算安排，建设工程质量安全监督工作经费项目全年预算310万元；截至2023年12月31日，实际到位资金310万元，资金到位率100.00%。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，建设工程质量安全监督工作经费项目到位资金310万元，实际支出资金为310万元，预算资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

### 督促指导参建各方履行工作职责，减少建筑领域安全事故发生数，提高建筑项目质量监督水平，提升工地扬尘治理效果，减少招投标违法行为，维护建筑市场秩序，全年受监项目质量安全生产态势基本平稳，保障人民群众生命财产安全。

### 2.项目绩效阶段性目标

### 充分发挥行业主管部门的宏观指导作用，进一步强化监督职能，注重服务效能，扎实有效地开展质量安全监督管理工作，切实减少一般事故、有效控制较大事故、坚决遏制重特大事故，全市在监项目安全生产态势基本平稳。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

强化预算支出管理，提高公共资金管理科学化、精细化水平,树立投入成本和产出效益观念, 通过绩效评价改进工作效能，合理、高效使用财政资金。

### 2.评价对象和范围

### 建设工程质量安全监督工作经费项目资金支出使用、产出、社会效益与满意度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标20个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件－项目支出绩效评分表。

- 项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重20分，分为社会效益、社会公众满意度两个方面，用于展现项目实施效果。

表2     评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 18 | 受监在建建筑工程项目 | 6 |
|  |  |  | 开展日常质量安全监督巡查 | 6 |
|  |  |  | 开展各类专项整治、隐患大排查开 展各类专项整治、隐患大排查 | 6 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量安全隐患整改率 | 5 |
|  |  |  | 重大危险源排查率 | 5 |
|  | 产出时效 | 6 | 质量安全隐患3-5日内整改到位 | 6 |
|  | 产出成本 | 6 | 经济成本 | 6 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 10 | 降低建筑质量安全事故发生频率， 保障人民群众生命财产安全。 | 10 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 建筑企业满意度 | 10 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |

### 3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于建设工程质量安全监督工作经费项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

### 4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）历史标准

本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

## （三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### 1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

①确定评价任务；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

### 2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为96.00分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表3： 建设工程质量安全监督工作经费项目得分汇总表

| 决策 （20分） | 过程 （20分） | 产出 （40分） | 效益 （20分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18 | 40 | 18 | 96 |

（二）主要结论：

2023年，中心设立建设工程质量安全监督工作经费项目，项目预算安排310万元，通过绩效评价有效地发挥了对项目开展过程的督促作用，对于保证项目的有效开展起着重要的作用。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（20分）

### 1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

项目由南昌市财政局列入2023年部门预算项目支出，经市财政局绩效办审核并批复，对项目的数量、质量、成本及效益等设立合理的业务指标。根据评分标准，该指标得分3.00分。

- 立项程序规范性（3分）

项目按照规定的程序申请设立，经市财政局绩效办审核并批复，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，对项目的数量、质量、成本及效益等设立合理的业务指标。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）

项目已设定合理的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目与预算确定的项目投资额或资金量匹配。根据评分标准，该指标得分4.00分。

（2）绩效指标明确性（3分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标清晰、可衡量与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 3.资金投入（7分）

（1）预算编制科学性（3分）

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，与项目内容匹。项目预算资金分配有测算依据，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）资金分配合理性（4分）

预算资金分配依据充分合理，与项目单位或地方实际相适应。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （二）项目过程情况（20分）

### 1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

项目预算资金310万元，实际到位资金310万元，项目资金到位率100%，项目资金均已到位。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）预算执行率（3分）

实际支出资金310万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（3）资金使用合规性（4分）

项目经费支出严格按照本单位财务收支管理制度执行，项目资金支出符合相关财务会计制度的规定，资金审批按照使用人申请、财务审核，分管领导审批的流程执行，会计原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，该指标得分4.00分。

### 2.组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（6分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，物资采购、业务设备、办公耗材等采购严格按照政府采购规范执行。根据评分标准，该指标得分4.00分。

（2）制度执行有效性（4分）

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出均有调整手续，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （三）项目产出情况（40分）

### 1.产出数量（18分）

（1）受监在建建筑工程项目（6分）

全年计划受监在建建筑工程项目数=300个，实际完成368个受监在建建筑工程项目。2023年以来，我中心累计新受监工程项目69项，总建筑面积约为462.795万平方米；目前共有在建受监工程项目368项，房建工程总建筑面积2196.33万平方米，市政基础设施类工程总造价314.2亿元。目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得分6分。

（2）开展日常质量安全监督巡查（6分）

全年计划开展日常质量安全监督巡查工程项目次数=3000次，实际完成日常质量和安全监督巡查共计4263次。目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得分6分。

- 开展各类专项整治、隐患大排查（6分）

全年计划开展各类专项整治、隐患大排查次数=5次，实际完成开展各类专项整治、隐患大排查共计7次。目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得分6分。

### 2.产出质量（10分）

（1）质量安全隐患整改率100%（5分）

质量方面：开展质量监督巡查1939次，质量监督抽测724组次（其中建筑材料质量抽测269组次、工程实体质量抽测455组次），对发现的问题累计下发限期整改通知书362份，发现并消除质量问题和隐患1306处。安全方面：按照住建局文件要求，督促各项目按要求做好每日安全隐患排查和扬尘治理自查，将工地存在的安全隐患和扬尘问题随扫随清。同时，在日常巡查的基础上，继续加强对项目督查巡查力度，重点检查危大工程、关键岗位人员在岗履职和安全生产行为落实情况，对主体责任落实不到位的、隐患排查不到位和项目管理较差的项目加大处置力度，确保各项工作任务和要求落到实处。共检查1363次，检查项目1353个；发现安全问题1871条，完成整改安全隐患或问题1871条。达成了“质量安全隐患整改率100%”的目标任务。根据评分标准，该指标得分5分。

（2）重大危险源排查率100%（5分）

按照风险分级管控原则，中心结合工程施工情况，按照监督计划，对全市城区188个重大危险源进行重点监管。在重大危险源实施期间，加强巡查检查频次，督促项目严格按照住建部和省住建厅相关规定，加强现场危险落实危险性较大的分部分项工程清单识别和申报、专项方案的编制、审核、审批、论证、交底、验收和施工中的监控测量等环节，突出抓好深基坑、高支模、建筑起重机械和脚手架等重点部位的安全管理保障措施，施工作业前必须进行安全技术交底，施工过程中必须按施工方案施工、施工完成后必须经验收合格后进入下道工序，严防“两张皮”的现象，杜绝较大以上安全事故的发生。 同时，严格落实省住建厅《关于启用江西住建云平台建筑工程施工现场监管系统危大工程子系统的通知》文件，加强房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，充分发挥信息化监管效能，全面推进危大子系统的有效使用，强化危大工程安全有效管控，实现对危大工程“应录尽录”、安全隐患“即查即录”做到闭环管理，确保建筑施工领域的安全稳定。目前，中心已对135个存在危大工程的在建项目全部录入系统。达成了“重大危险源排查率100%”的目标任务。根据评分标准，该指标得分5分。

### 3.产出时效（6分）

（1）质量安全隐患3-5日内整改到位（6分）

督查巡查中排查出的质量安全隐患均在3-5日内整改到位。达成了“质量安全隐患3-5日内整改到位”的目标任务。根据评分标准，该指标得分6分。

### 4.产出成本（6分）

（1）支出总额（6分）

项目计划成本控制在310万元内，实际成本310万元，未超预算，项目成本控制较好。根据评分标准，该指标得分6分。

## （四）项目效益情况（20分）

### 1.社会效益（10分）

（1）降低建筑质量安全事故发生频率，保障人民群众生命财产安全。（6分）

## 中心按照住建局文件要求，通过加强对施工工地的日常巡查监管和排查整治，严格督促工程参建单位落实整改，保障了建筑工程项目质量和安全。全市受监在建工程质量始终处于受控状态，未发生较大及以上质量事故。认真履行安全监管职责，特别是对重大风险源提高了跟踪监督巡检力度，对发现的问题逐条闭合，对一般性风险隐患进行清单式消项，有效的消除了隐患、防范了安全生产事故的发生。有效的保障了人民群众生命财产安全，增加了财产的稳定性及持久性。达成了“降低建筑质量安全事故发生频率，保障人民群众生命财产安全”的目标任务。根据评分标准，该指标得分10分。

### 2.建筑企业满意度（10分）

南昌市建设工程综合监督事务中心办事建筑企业满意度达到90%。根据评分标准，该指标得分8分。

# 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

加强项目资金使用监控力度，严格支出范围，合理掌握支出进度，严格执行财经制度，确保资金使用合法合规，确保资金发挥最大效用。

## （二）存在问题及原因分析

## 1、业务工作和财务工作之间缺乏持续性沟通，导致绩效指标设置的科学性、规范性和完整性还有待提高。

- 未建立项目立项相应实施方案，2023年度建设工程质量安全监督工作经费项目中发现未建立项目相应实施方案。

六、有关建议

1、持续加强财务部门与业务部门的沟通衔接，优化调整绩效目标的设定特别是产出数量指标设定，尽可能用更能凸显业务核心工作内容的核心指标，提高绩效目标设定的科学性、规范性和完整性。同时，不断加强绩效相关工作人员的专业性和技术性学习，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2、需要立即启动实施方案制定工作，并加强沟通、协调、风险管理和培训等方面的工作。通过持续改进和优化，确保项目的顺利实施和取得预期成果。

七、其他需要说明的问题

无。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复( 1分)。 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序设立(1分)； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分)； ③符合国家有关法律法规和文件规定(1分)。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分 )； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分(1分 )； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制(1分)； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1 分 ) 。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | ①预算资金分配依据充分(2分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,资金到位率100%得3分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,预算执行率100%得3分，未100%完成，按预算执行率*3分 得分。 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 | ①项目立项有相应实施方案(2分)； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法(2分)； ③项目资金管理办法合理、合规、完整(2分)。 | 4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (1分)。 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 18 | 受监在建建筑工程项目 | 6 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 6 |
|  |  |  | 开展日常质量安全监督巡查 | 6 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 6 |
|  |  |  | 开展各类专项整治、隐患大排查开展各类专项整治、隐患大排查 | 6 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 6 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量安全隐患整改率 | 5 | 质量安全隐患整改率为100%得满分，否则不得分。 | 5 |
|  |  |  | 重大危险源排查率 | 5 | 重大危险源排查率达80%得满分，否则不得分。 | 5 |
|  | 产出时效 | 6 | 质量安全隐患3-5日内整改到位 | 6 | 项目各项工作均及时完成得满分，发现存在项目工作完成 不及时的情况，按照“项目各项工作完成及时性=按时完成 项目工作数/实际完成工作数"*指标权重得分。 | 6 |
|  | 产出成本 | 6 | 经济成本 | 6 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 6 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 10 | 降低建筑质量安全事故发生频率，保障人民群众生命财产安全。 | 10 | 降低建筑质量安全事故发生频率，保障人民群众生命财产安全。为100%得满分，否则不得分。 | 10 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 建筑企业满意度 | 10 | 随机调查社会公众对该项目的满意度，满意度达95%(含 )以上得满分，未达95%,按满意度百分比/95%*指标权重得分。 | 8 |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 96 |
| 评价得分 | 优☑ 良口 中口 差口 |  |  |  |  |  |
|  | 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |