2023年城市管网及污水处理补助资金-平台

项目支出部门评价报告

（2023年度）

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为高质量完成海绵城市示范城市第二年度工作任务，对照《中央对地方转移支付区域绩效目标表》，南昌市制定了《南昌市系统化全域推进海绵城市建设示范工作行动方案（第二年度）》，方案对绩效目标进行了分解，明确了绩效目标相关部门的职责和分工。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

第二年度2.2亿元下达到15个建设项目，其中，3432.99万元用于抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）和南昌高铁东站区域海绵城市建设项目（第二批），具有典型示范意义。

表1  2023年南昌市中央财政资金下达情况一览表

| 平台公司 | 项目名称 | 分配金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 南昌市建设投资集团有限公司 | 抚州大街西延（明月山大道-石埠大道） | 1229.01 |
| 南昌东站开发建设有限公司 | 南昌高铁东站区域海绵城市建设项目（第二批） | 2203.98 |
| 合计 |  | 3432.99 |

（2）项目实施情况

2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目，项目实施情况良好，日常工作正常开展，计划顺利实施完成。

3.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

根据项目年度预算安排，2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目全年预算3432.99万元；截至2023年12月31日，实际到位资金3432.99万元，资金到位率100.00%。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目到位资金3432.99万元，实际支出资金为3432.99万元，预算资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

### 通过实施全域海绵城市系统化建设工程，提升城市防洪排涝能力，优化城市生态格局，补齐城市基础设施短板，提升城市韧性，严格落实河湖空间管控，显著改善水生态环境，大幅提升城市人居环境品质，彰显“山水城相依、城景文交融”山水名城特色。

### 2.项目绩效阶段性目标

示范项目建设紧紧围绕目标任务，工作机制建立健全，项目建设稳步推进，政策文件相继出台，专项资金使用规范合理。已达成2023年度总体绩效目标。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

为进一步规范项目支出管理水平，增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本，建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高项目资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩[2024]7号)要求，对该项资金的项目投入、项目过程、项目产出及项目效果情况进行评价。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目的产出与效益；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.评价对象

提升2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由省本局各组成单位协同组织实施，保证项目合规、高效完成。

### 3.评价范围

2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目预算资金3432.99万元；实施范围为开展抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）和南昌高铁东站区域海绵城市建设工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及社会公众满意度等，评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标20个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件－项目支出绩效评分表。

- 项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重20分，分为社会效益、可持续影响、社会公众满意度三个方面，用于展现项目实施效果。

表2     评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 7.5 | 雨水资源化利用 | 2.5 |
|  |  |  | 海绵立法草案和累计完成长效机制数量 | 2.5 |
|  |  |  | 海绵城市建设培训、宣传次数 | 2.5 |
|  | 产出质量 | 27.5 | 内涝防治标准 | 2.5 |
|  |  |  | 内涝积水区段消除比例 | 2.5 |
|  |  |  | 城市防洪标准 | 2.5 |
|  |  |  | 天然水域面积比例 | 2.5 |
|  |  |  | 可透水地面面积比例 | 2.5 |
|  |  |  | 城市生活污水集中收集率 | 2.5 |
|  |  |  | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | 2.5 |
|  |  |  | 黑臭水体消除比例 | 2.5 |
|  |  |  | 建立的海绵城市规划建设管控制度 | 2.5 |
|  |  |  | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 2.5 |
|  |  |  | 制定的投融资机制 | 2.5 |
|  | 产出时效 | 2.5 | 中央奖补资金及时下达到项目 | 2.5 |
|  | 产出成本 | 2.5 | 经济成本 | 2.5 |
| 效益 （20分） | 经济效益 | 6.7 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 6.7 |
|  | 社会效益 | 6.7 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 6.7 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 6.6 | 公众对海绵城市建设满意度 | 6.6 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |

### 3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

### 4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）历史标准

本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

## （三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

①确定评价任务；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

### 2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表3： 2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目得分汇总表

| 决策 （20分） | 过程 （20分） | 产出 （40分） | 效益 （20分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 18 | 40 | 20 | 98 |

（二）主要结论：

2023年南昌市住房和城乡建设局共有2个项目，其中2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目，项目预算安排3432.99万元，其项目工作通过绩效评价有效地发挥了对项目开展过程的督促作用，对于保证项目的有效开展起着重要的作用。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（20分）

### 1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目符合科学素质规划要求，项目立项符合相关法律法规、政策以及部门职责。根据评分标准，该指标得分3.00分。

- 立项程序规范性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），根据《南昌市人民政府关于印发南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》等文件申请2023年城市管网及污水处理补助资金-平台立项，并编报项目绩效目标申报表，项目立项程序规范。据评分标准，该指标得分3.00分。

### 2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照绩效目标申报要求，规范编制绩效目标申报表，项目绩效目标申报表与实际工作内容相关，可较好地体现项目应有效益。根据评分标准，该指标得分4.00分。

（2）绩效指标明确性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目绩效目标可分解为具体的绩效指标，可通过具体的绩效指标值予以衡量，并与项目目标相对应，为项目整体实施提供明确的目标值。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 3.资金投入（7分）

（1）预算编制科学性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目共取得项目预算3432.99万元，预算内容与项目内容相匹配，各项工作任务资金额度测算合理，项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）资金分配合理性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目重点推进实施开展抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）和南昌高铁东站区域海绵城市建设等多项工作，根据各项工作实际情况安排资金，项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （二）项目过程情况（20分）

### 1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目预算3432.99万元；截至2023年12月31日，实际到位资金3432.99万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）预算执行率（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），截至2023年12月31日，2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目申请到位资金3432.99万元，实际支出资金共计3432.99万元，预算资金执行率100.00%。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（3）资金使用合规性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目共计支出3432.99万元，根据各项工作完成进度和验收情况据实进行拨付，项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得分4.00分。

### 2.组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（6分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），根据《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》等文件，作为2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目管理实施依据，但未根据项目制定相应的资金管理办法，项目管理制度需进一步完善。根据评分标准，该指标得分4.00分。

（2）制度执行有效性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目相关要求开展抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）和南昌高铁东站区域海绵城市建设工作，及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （三）项目产出情况（40分）

### 1.产出数量（7.5分）

（1）雨水资源化利用（2.5分）

2023年，南昌市通过天然调蓄水体取水用于市政道路冲洒和绿化浇灌的总量为160.05万吨，通过蓄水模块及雨水调蓄设施的雨水利用量为3.93万吨。综上，2023年南昌市城区雨水资源化利用量为163.98万吨。根据评分标准，该指标得2.5分。

（2）海绵立法草案和累计完成长效机制数量（2.5分）

2023年，海绵立法草案和累计完成长效机制数量目标值为5个，实习完成海绵立法草案和累计完成长效机制数量共11个。根据评分标准，该指标得2.5分。

（3）海绵城市建设培训、宣传次数（2.5分）

2023年，海绵城市建设培训、宣传次数目标值为5次，实习完成海绵城市建设培训、宣传次数共10次。根据评分标准，该指标得2.5分。

### 2.产出质量（27.5分）

（1）内涝防治标准（2.5分）

2023年南昌市内涝防治标准达到30年一遇，对应设计降雨量为215mm/24h。同时，南昌市以海绵城市建设示范城市为抓手，具体开展构建城市洪涝统筹体系、增加雨水调蓄能力、完善市政排水设施、实施源头减排工程、开展积水点专项整治、提升工作管理水平、内涝风险模拟评估等7个方面的工作。根据评分标准，该指标得2.5分。

（2）内涝积水区段消除比例（2.5分）

2023年南昌建成区范围内共计88个积水点，截至2023年已消除积水点44个，内涝积水区段消除比例达到50%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（3）城市防洪标准（2.5分）

2023年南昌市主城区基本形成了完整、独立的防洪保护圈，主要有沿江大堤、富大有堤、赣东大堤、南隔堤、胡惠元堤共5座堤防，总长57.198km。根据水利部门提供的资料，防洪标准均达到100年一遇。根据评分标准，该指标得2.5分。

（4）天然水域面积比例（2.5分）

根据《2022年城市建设统计年鉴》，南昌市建成区面积为376.74km2，2023年建成区范围内天然水域面积56.1356km2，占建成区面积的14.90%。其中河流、湖泊水面面积为3890公顷，水库水面面积为15.63公顷，沟渠面积为163.91公顷，坑塘水面面积为603.44公顷，内陆滩涂面积为138.80公顷，水田面积为801.78公顷，合计南昌市中心城区天然水域面积为5613.56公顷。根据评分标准，该指标得2.5分。

（5）可透水地面面积比例（2.5分）

根据《2022年城市建设统计年鉴》，南昌市建成区面积为376.74km2。经南昌市自然资源和规划局、南昌市城市管理和综合执法局、南昌市住房和城乡建设局相关数据统计，建成区范围内绿化面积为153.575km2，占建成区比例的40.77%；建成区内天然水域面积为56.1356km2，占建成区比例的14.9%；2023年度南昌市透水铺装面积为511659m2，占建成区比例的0.136%。综上，南昌市建成区可透水地面总面积为210.22km2，南昌市建成区可透水地面面积比例为55.80%，达到年度绩效目标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（6）城市生活污水集中收集率（2.5分）

2023年污水处理厂进水量为50246.45万m3/d，污水处理厂进厂生活污染物浓度（BOD5）为76.09mg/L，人均日生活污染物排放量为45g/（人·日），用水人口为332.37万人，2023年城市生活污水集中收集率达到70.03%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（7）城市污水处理厂进水BOD平均浓度（2.5分）

根据全国城镇污水处理管理信息平台数据，南昌市2023年城市污水处理厂（含分散式污水处理设施）进厂BOD5平均浓度达到76.09mg/L。根据评分标准，该指标得2.5分。

（8）黑臭水体消除比例（2.5分）

2023年南昌市原有10条城市黑臭水体，南昌市城市管理和综合执法局聘请第三方检测机构对10条城市黑臭水体开展了水质检测，未发现返黑返臭现象。根据评分标准，该指标得2.5分。

（9）建立的海绵城市规划建设管控制度（2.5分）

2023年南昌市有效落实立项规划用地、工程建设许可、工程施工及竣工验收和运行维护等方面的管控制度，实现闭环管控。根据评分标准，该指标得2.5分。

（10）市政府对各区、各部门的绩效考核制度（2.5分）

2023年市政府对各区、各部门的绩效考核制度严格落实，定期反馈完善。南昌市将2023年度海绵城市建设任务绩效考核结果纳入2023年度高质量发展成效年终考核中。根据评分标准，该指标得2.5分。

（11）制定的投融资机制（2.5分）

2023年南昌市印发了相关文件，明确了投融资金和专项资金，建立了多渠道筹集资金的投融资模式，加强了投融资金和绩效监督管理，积极按方案筹集资金，由政府投资“单打独斗”转向与社会资本“合作共赢”、以“时间换空间”，积极推行PPP合作等模式，拓宽项目资金来源渠道，推进海绵城市建设。根据评分标准，该指标得2.5分。

### 3.产出时效（6.6分）

（1）中央奖补资金及时下达到项目（6.6分）

2023年度绩效目标是中央奖补资金及时全额下达，资金执行率100%。目前第二批中央补助资金3432.99万元元已下达我市。按照《城市管网及污水处理补助资金管理办法》（财建〔2021〕144号）有关规定及相关财经制度，经市政府研究，已及时将3432.99万元下达到抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）、南昌高铁东站区域海绵城市建设项目（第二批）两个建设项目，达成年度绩效目标。根据评分标准，该指标得6.6分。

### 4.产出成本（6.6分）

（1）经济成本（6.6分）

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目预算3432.99万元，截止2023年12月31日，项目实际发生成本共计3432.99万元，未超预算，项目成本控制较好。根据评分标准，该指标得6.6分。

## （四）项目效益情况（20分）

### 1.经济效益（6.7分）

（1）地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与（6.7分）

### 2023年度绩效目标为保证资金及时到位，保证社会资金参与比例。南昌市积极按照方案筹集资金，根据年度建设计划安排，足额配套地方资金，有力保障了海绵城市项目的有序推进。截至目前，南昌市已完成海绵城市建设投资31.70亿元，其中中央资金3432.99万元，地方财政配套资金31.3567亿元。根据评分标准，该指标得6.7分。

### 2.社会效益（6.7分）

（1）中央资金合规使用，有力支撑项目建设（6.7分）

2023年度绩效目标为用于与海绵城市建设直接相关的各类项目建设。南昌市中央资金补助用于海绵城市建设直接相关的项目建设，并出台专项资金管理办法，中央补助资金使用方向合规。南昌市按照“样板引路、全面推进”的思路，编制了《2023年城市管网及污水处理补助资金分配方案》，将3432.99万院中央奖补资金用于项目，具有典型示范意义，达成年度绩效目标。根据评分标准，该指标得6.7分。

## 3.满意度（6.6分）

2023年度绩效目标为群众满意度95%。南昌市海绵城市把服务群众作为基本要求，坚持把海绵工程做成百姓满意的民心工程。调查结果显示，群众对抚州大街西延（明月山大道-石埠大道）、南昌高铁东站区域海绵城市建设项目（第二批）两个建设项目满意度为97%，达成年度绩效目标。根据评分标准，该指标得6.6分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验及做法

一是2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目旨在提升城市污水处理能力和管网运营效率，以改善城市水环境质量，保障居民生活用水安全。项目通过引入先进的污水处理技术和设备，优化管网布局，提升污水收集和处理效率。

二是强化宣传与培训加强项目宣传，提高公众对污水处理和环境保护的认识和重视程度。开展相关培训活动，提高项目管理和运营人员的专业素养和技能水平。

## （二）存在的问题及原因分析

1、2023年城市管网及污水处理补助资金-平台项目管理实施依据，但未根据项目制定相应的资金管理办法，项目管理制度需进一步完善。

# 六、有关建议

1、根据项目工作内容，结合项目实际情况、往年项目实施情况以及上级部门印发的相关文件，制定与项目相关的相关制度与办法，为项目后期管理提供更具针对性的管理方式与要求。

# 七、其他需要说明的问题

# 无

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复( 1分)。 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序设立(1分)； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分)； ③符合国家有关法律法规和文件规定(1分)。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分 )； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分(1分 )； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制(1分)； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1 分 ) 。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | ①预算资金分配依据充分(2分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,资金到位率100%得3分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,预算执行率100%得3分，未100%完成，按预算执行率*3分 得分。 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 | ①项目立项有相应实施方案(2分)； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法(2分)； ③项目资金管理办法合理、合规、完整(2分)。 | 4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (1分)。 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 7.5 | 雨水资源化利用 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 海绵立法草案和累计完成长效机制数量 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 海绵城市建设培训、宣传次数 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  | 产出质量 | 27.5 | 内涝防治标准 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 内涝积水区段消除比例 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 城市防洪标准 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 天然水域面积比例 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 可透水地面面积比例 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 城市生活污水集中收集率 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 黑臭水体消除比例 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 建立的海绵城市规划建设管控制度 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 市政府对各区、各部门的绩效考核制度 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 制定的投融资机制 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  | 产出时效 | 6.6 | 中央奖补资金及时下达到项目 | 6.6 | 项目各项工作均及时完成得满分，发现存在项目工作完成 不及时的情况，按照“项目各项工作完成及时性=按时完成 项目工作数/实际完成工作数"*指标权重得分。 | 6.6 |
|  | 产出成本 | 6.6 | 经济成本 | 6.6 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 6.6 |
|  | 经济效益 | 6.7 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与 | 6.7 | 地方按方案筹集资金，充分带动社会资金参与为100%得满分，否则不得分。 | 6.7 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 6.7 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设 | 6.7 | 中央资金合规使用，有力支撑项目建设为100%得满分，否则不得分。 | 6.7 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 6.6 | 公众对海绵城市建设满意度 | 6.6 | 随机调查社会公众对该项目的满意度，满意度达95%(含 )以上得满分，未达95%,按满意度百分比/95%*指标权重得分。 | 6.6 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 98 |
| 评价得分 | 优☑ 良口 中口 差口 |  |  |  |  |  |
|  | 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |